Plan de Proyecto

“Software de traducción de videojuegos”

Fecha: 22/01/2026

Integrantes: Ruben Mora

Tabla de contenido

Contenido

Abstract / Resumen	3

Reflection (English Only)	4

Descripción del proyecto APT	5

Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	6

Relación del proyecto con tus intereses profesionales	7

Factibilidad del Proyecto	8

Objetivos claros y coherentes	8

Propuesta metodológica de trabajo	9

Plan de trabajo para el proyecto APT	9

Propuesta de evidencias	10

Individual Conclusions (English Only)	11

# Abstract / Resumen

This project focuses on the development of a Desktop Video Game Translation Software designed to overcome linguistic barriers in real-time. In a globalized digital environment, many video games and applications lack native translations, limiting accessibility for non-native speakers. To address this, the software utilizes screen capture techniques, Optical Character Recognition (OCR), and machine translation models (including local LLMs) integrated into a transparent overlay interface. Developed in Python using the Scrum agile methodology, the project aims to deliver a functional tool that provides instant, non-intrusive translation without the need for an active internet connection, prioritizing user privacy and system performance.

Este proyecto se centra en el desarrollo de un Software de Traducción de Videojuegos para Escritorio, diseñado para superar las barreras lingüísticas en tiempo real. En un entorno digital globalizado, muchos videojuegos y aplicaciones carecen de traducciones nativas, lo que limita la accesibilidad para hablantes no nativos. Para solucionar esto, el software utiliza técnicas de captura de pantalla, Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y modelos de traducción automática (incluyendo LLMs locales) integrados en una interfaz de superposición transparente. Desarrollado en Python bajo la metodología ágil Scrum, el proyecto busca entregar una herramienta funcional que proporcione traducción instantánea y no intrusiva, sin necesidad de conexión a internet activa, priorizando la privacidad del usuario y el rendimiento del sistema.

# Reflection (English Only)

This project represents a significant step in bridging the gap between technical software engineering skills and practical accessibility solutions. Beyond the code, the core value of this software lies in its ability to democratize access to narratives—specifically in visual novels and indie games—that would otherwise be inaccessible to non-English speakers.

From a professional standpoint, this project reinforced the importance of efficiency in resource management (CPU vs. GPU) and the complexity of handling real-world data (noisy text from game screens). It highlights that software development is not just about writing code, but about creating tools that respect the user's workflow—in this case, providing a service that is transparent and non-intrusive. Working with local Large Language Models (LLMs) also provided deep insights into the future of offline AI, emphasizing that powerful tools can run on consumer hardware without compromising privacy.

# Descripción del proyecto APT

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un Software de Traducción de Videojuegos para Escritorio. Es una herramienta técnica orientada a usuarios que consumen contenido (especialmente videojuegos y novelas visuales) en idiomas que no dominan.

La solución técnica se basa en una arquitectura de Overlay (Superposición) que permite:

- Captura: Seleccionar una región específica de la pantalla en tiempo real.

- Procesamiento (OCR): Extraer el texto visual mediante motores de reconocimiento óptico, aplicando preprocesamiento de imagen para mejorar el contraste y la legibilidad.

- Traducción: Procesar el texto mediante modelos de traducción automática y limpieza contextual con IA local (GGUF), asegurando coherencia semántica.

- Visualización: Desplegar la traducción sobre la misma ventana de juego de forma transparente y poco intrusiva.

Todo el sistema está construido en Python, priorizando el uso de librerías de código abierto y la ejecución local para garantizar la privacidad y reducir la latencia.

# Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

A continuación, se vincula el desarrollo de este software con las competencias e indicadores de calidad declarados:

Competencia 1: Realizar pruebas de certificación (QA)

- Indicadores 1.1, 1.2 y 1.3: El proyecto integra el diseño y ejecución de pruebas en cada Sprint. Se definieron actividades específicas de "Testing" para cada Historia de Usuario (ej. Testing de interacción de overlay, Testing de OCR con distintos parámetros) para validar el producto y aplicar mejoras correctivas inmediatas ante fallos de reconocimiento o latencia.

Competencia 2: Gestionar proyectos informáticos

- Indicadores 2.1 y 2.2: Se utiliza la metodología Scrum para planificar y controlar el proyecto. Se ha creado un Product Backlog priorizado, se han definido Sprints con estimaciones de esfuerzo (Puntos de historia y horas) y se realizan ceremonias de revisión para controlar el avance y tomar decisiones sobre el alcance, como la priorización de las Épicas E1, E2 y E3 para el MVP.

Competencia 3: Construir modelos de datos

- Indicadores 3.1 y 3.2: Aunque el proyecto no utiliza una base de datos relacional compleja, diseña e implementa estructuras de datos para la gestión de logs de errores y la configuración persistente del usuario (idiomas, parámetros de OCR, selección de hardware CPU/GPU). Esto asegura que la solución sea escalable y mantenible en el tiempo, manejando la serialización de datos necesaria para la operación del software.

Competencia 4: Desarrollar una solución de software

- Indicadores 4.1, 4.2 y 4.3: Es el núcleo del proyecto. Se construye una solución modular en Python que integra componentes heterogéneos: interfaz gráfica (GUI), visión por computador (OCR) e Inteligencia Artificial (LLMs). Se sistematiza el desarrollo mediante control de versiones y empaquetado para asegurar que el ejecutable final funcione en entornos de escritorio estándar.

# Relación del proyecto con tus intereses profesionales

Este proyecto es la convergencia directa entre mis habilidades técnicas y mis intereses personales:

- Interés en Videojuegos y Narrativa: Como consumidor de títulos indie, RPGs y novelas visuales, entiendo la frustración de las barreras del idioma. Este software soluciona un problema real que afecta mi experiencia diaria y la de la comunidad.

- Pasión por Python y la IA Local: Tengo un fuerte interés en la programación en Python y Ciencia de datos. La implementación técnica de modelos de lenguaje (LLMs) ejecutados localmente (GGUF/Quantization) es algo en lo que estoy interesado. Este proyecto me permite profundizar en la optimización de inferencia en hardware de consumo (CPU vs GPU), un área en derivada de Ciencia de Datos, que es de mi interés.

- Desafío Intelectual: La complejidad de integrar OCR en tiempo real con traducción contextual satisface mi necesidad de resolver problemas lógicos complejos y crear sistemas eficientes y autónomos.

# Factibilidad del Proyecto

El proyecto es totalmente factible dentro de la asignatura por las siguientes razones:

- Alcance Controlado: Se ha definido un MVP claro (Épicas E1, E2, E3) que descarta funcionalidades complejas como traducción de audio o soporte online, enfocándose solo en texto visual y procesamiento local.

- Tecnología Disponible: Se utiliza Python y su ecosistema Open Source (Tesseract/PaddleOCR, MarianMT, PyQt), que son gratuitos, bien documentados y no requieren licencias costosas.

- Estimación Realista: La planificación contempla un solo desarrollador con una carga de 80 horas distribuidas en 20 días, lo cual es compatible con los tiempos académicos.

- Metodología Iterativa: Al usar Scrum, se pueden mitigar riesgos técnicos (como fallos en el OCR) tempranamente, ajustando el producto semana a semana sin comprometer la entrega final.

# Objetivos claros y coherentes

Objetivo General: Desarrollar un software de escritorio en Python que permita la traducción en tiempo real de texto capturado desde videojuegos mediante técnicas de OCR y modelos de IA local, mejorando la accesibilidad lingüística de los usuarios.

Objetivos Específicos:

- Implementar una interfaz gráfica de superposición (overlay) transparente y manipulable que permita la selección de áreas de captura sin interrumpir la aplicación base.

- Integrar un motor de OCR eficiente con preprocesamiento de imagen para extraer texto de diversas fuentes visuales con alta precisión.

- Incorporar modelos de traducción automática offline y limpieza contextual mediante IA para generar traducciones coherentes sin dependencia de internet.

- Validar la funcionalidad y usabilidad del software mediante iteraciones Scrum, asegurando una experiencia de usuario fluida y libre de fallos críticos.

# Propuesta metodológica de trabajo

Se utilizará la metodología ágil Scrum adaptada a un equipo unipersonal, enfocada en la entrega incremental de valor:

- Sprints: Ciclos cortos de desarrollo donde se implementarán historias de usuario específicas (ej. Sprint 1: Captura y OCR; Sprint 2: Traducción e IA).

- Backlog: Gestión de una lista priorizada de requisitos (Historias de Usuario) que permite flexibilidad ante cambios técnicos.

- Ceremonias: Ejecución de Sprint Planning para definir tareas, y Retrospectivas al final de cada ciclo para analizar errores (bugs de OCR, latencia) y aplicar mejoras continuas.

- Testing Continuo: Cada tarea de desarrollo incluye una sub-tarea de pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad antes de cerrar la historia.

# Plan de trabajo para el proyecto APT

El trabajo se distribuirá en 4 Sprints principales, cubriendo las 80 horas estimadas:

- Sprint 1 (Fundamentos): Implementación de la GUI (Overlay), sistema de captura de pantalla y configuración básica del motor OCR.

- Sprint 2 (Núcleo de Inteligencia): Integración de edición manual de texto, limpieza contextual con IA local (GGUF) y traducción offline (MarianMT).

- Sprint 3 (Experiencia y Optimización): Implementación de síntesis de voz (TTS), selección dinámica de idiomas, personalización de fuentes y optimización de hardware (CPU/GPU).

- Sprint 4 (Cierre y Estabilidad): Lógica de fallback para errores, sistema de logs, refinamiento final y empaquetado del ejecutable.

# Propuesta de evidencias

Para demostrar el logro de las actividades y competencias, se entregarán las siguientes evidencias:

- Repositorio de Código (GitHub/GitLab): Conteniendo el código fuente versionado, demostrando la evolución del desarrollo (Competencia 4).

- Informe de Sprints: Documentos con el Sprint Backlog, gráficos de avance (Burndown charts) y resultados de las retrospectivas (Competencia 2).

- Prototipo Funcional (.exe): El software ejecutable final que cumple con los criterios de aceptación (Overlay funcional, OCR activo, Traducción correcta).

- Manual de Usuario/Técnico: Documento explicando la instalación, configuración de modelos y uso del software.

# Individual Conclusions (English Only)

Based on the development and execution of the project, the following conclusions are drawn:

- Feasibility of Local Inference: The implementation of local AI models (GGUF and MarianMT) proved that it is possible to achieve accurate translations and context cleaning without depending on external APIs or an internet connection. This approach validates the viability of privacy-focused desktop tools using Python's ecosystem.

- Agile Adaptability: The use of Scrum was crucial for managing technical uncertainty, particularly regarding OCR precision with stylized fonts in video games. The iterative nature of the sprints allowed for rapid adjustments in pre-processing parameters and the logic of the overlay, ensuring a functional MVP despite the complexity of computer vision tasks.

- Technical Integration: Integrating three distinct distinct complex modules—screen capture (overlay), OCR, and Translation—into a single seamless workflow demonstrated the robustness of Python for desktop application development.