Documento de

Épicas e Historias de Usuario

Software de traducción de Videojuegos

Fecha: 22/01/2026

Tabla de contenido

Contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “Software de Traducción”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 22/01/2026 | Definición de Épicas e historias de usuario | Ruben Mora |

Información del Proyecto

| Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Sección | 001-D |
| Proyecto (Nombre) | Software de Traducción Videojuegos |
| Fecha de Inicio | 03/01/2026 |
| Fecha de Término | 05/02/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Jorge Alberto Castro Silvestre |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19681445-0 | Ruben Mora | ru.mora@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “Software de Traducción”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1 | Interfaz y Experiencia de Usuario |
| E2 | Captura de Pantalla y OCR |
| E3 | Traducción y Procesamiento Lingüístico |
| E4 | Parametrización y Accesibilidad |
| E5 | Manejo de Errores y Optimización |

# Priorización de Épicas

La priorización de las épicas se define considerando dos criterios principales: - Valor al usuario final — qué tan crítico es para el propósito principal del producto (traducir texto capturado de pantalla). - Viabilidad técnica — qué tan tempranamente puede implementarse sin depender de otros módulos. Se asignan tres niveles de prioridad: - Alta: imprescindible para que el producto funcione como solución básica (MVP). - Media: aportan funcionalidad importante, pero no crítica para el MVP. - Baja: mejoras, refinamientos o extensiones que pueden implementarse en iteraciones posteriores. Dicho esto, las Épicas E1, E2 y E3 son indispensables como MVP, mientras que E4 y E5 no bloquean el valor principal del producto, pero lo mejoran significativamente.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E2 | Captura de Pantalla y OCR | Alta |
| E3 | Módulo de traducción local e IA inferencial | Alta |
| E1 | Interfaz y Experiencia de Usuario | Alta |
| E4 | Parametrización y Accesibilidad | Media |
| E5 | Manejo de Errores y Optimización | Media |

# Definición de Historias de Usuario