|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, he logrado cumplir con los hitos críticos del proyecto (MVP) definidos para cada Sprint, asegurando la entrega de funcionalidades clave como la captura de pantalla y el pipeline de OCR . Sin embargo, el cumplimiento de los tiempos no fue lineal; tareas específicas, como el ajuste fino de parámetros de preprocesamiento para el OCR, requirieron "más iteraciones de las previstas" , lo que obligó a reajustar la carga de trabajo en los sprints siguientes para no comprometer la fecha de término . La salida imprevista de mi compañero duplicó mi carga laboral, obligándome a cubrir las 80 horas estimadas originalmente para el equipo y asumir roles simultáneos (Dev, PO, Scrum Master) .

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Enfrentando la reducción del equipo y sobrecarga laboral ante la salida imprevista de mi compañero por temas administrativos ajenos al proyecto, enfrenté la situación reestructuraron la gestión del proyecto de la siguiente manera: - Centralización de Roles: Asumí la totalidad de las responsabilidades definidas en Scrum, actuando simultáneamente como Product Owner, Scrum Master y Desarrollador. Esto eliminó la burocracia interna y agilizó la toma de decisiones técnicas. - Re-estimación y Priorización: Para hacer viable el proyecto en solitario, ajusté la técnica de estimación a "Juicio de Experto adaptado a un solo desarrollador". Además, apliqué una priorización estricta de las Épicas, enfocándome en asegurar el MVP (E1, E2 y E3) y dejando las funcionalidades de accesibilidad y optimización (E4 y E5) como secundarias o de "baja prioridad", asegurando así la entrega del núcleo funcional.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Técnicamente ambicioso. A pesar de los contratiempos administrativos que redujeron el equipo a una sola persona, logré cumplir con el objetivo principal: un prototipo funcional que integra captura de pantalla, OCR y traducción local. Si bien el producto es operativo, reconozco que la carga de trabajo limitó el refinamiento de ciertas funcionalidades, priorizando la viabilidad técnica sobre la optimización final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Principalmente me quedan inquietudes técnicas sobre la optimización y distribución del software para que sea un producto robusto fuera de mi entorno de desarrollo: - Gestión dinámica de memoria (CPU vs GPU): Me preocupa cómo implementar una detección de hardware infalible que gestione la carga de los modelos GGUF. Si el usuario tiene una GPU con poca VRAM, el software debería ser capaz de detectar esto automáticamente y hacer un fallback a la CPU o cargar una versión "cuantizada" más ligera del modelo, para evitar que la aplicación se congele o se cierre inesperadamente. - Empaquetado y Distribución (Autoejecutable): Una gran inquietud es la creación del autoejecutable final (.exe). Empaquetar scripts de Python que tienen dependencias pesadas de Inteligencia Artificial. Me preocupa lograr un ejecutable limpio que funcione en cualquier PC sin obligar al usuario a instalar Python manualmente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Lamentablemente no aplica ya que estoy realizando mi Proyecto Capstone solo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Cuando estaba con mi compañero, que ahora se retiró, no tuve conflictos, bien ameno, buena complementación. Lo que sí se podría haber mejorado, es la capacidad de delegar órdenes con personalidad de líder, cosa que ninguno tenía, como si existiera un miedo por pedir que se hagan cosas a la otra persona.